Informe Paws At Route

Fecha: 08/10/2025

### Planteamiento del Problema

Hoy en día, muchas personas viven en un ritmo acelerado: largas jornadas laborales, estudios, y responsabilidades que dejan poco tiempo para disfrutar de la compañía de sus mascotas. Como resultado, los animales pasan más tiempo solos, sin los paseos o el ejercicio diario que necesitan para estar sanos y felices.

En ese contexto, surgió una pregunta clave: ¿cómo podríamos ayudar a los dueños de mascotas a cuidar mejor de ellas, incluso cuando no tienen tiempo suficiente?

A partir de esa necesidad nace Paws At Route, una plataforma digital que busca conectar a dueños de mascotas con paseadores responsables y verificados, ofreciendo una solución segura, confiable y fácil de usar.

El principal desafío del proyecto es lograr que la aplicación sea intuitiva, segura y eficiente, de manera que los usuarios puedan confiar plenamente en el servicio y sentirse tranquilos al dejar a sus mascotas en manos de alguien calificado.

### 🔹 Justificación

Paws At Route es un proyecto con un propósito claro: mejorar la calidad de vida de las personas y sus mascotas a través de la tecnología.

Desde el punto de vista académico, representa una oportunidad para poner en práctica todo lo aprendido durante la carrera: desde el análisis de requerimientos y la programación de software, hasta la gestión ágil de proyectos y la aplicación de medidas básicas de ciberseguridad.

En el ámbito profesional, el proyecto tiene un impacto real. Cada vez más personas buscan servicios digitales confiables, y en el caso de los cuidados de mascotas, la confianza y la seguridad son esenciales. Paws At Route busca convertirse en una herramienta útil que brinde tranquilidad a los dueños y nuevas oportunidades laborales a los paseadores.

Además, refuerza competencias fundamentales del perfil de egreso, como el trabajo en equipo, la resolución de problemas, la comunicación efectiva y la capacidad de adaptar soluciones tecnológicas a necesidades reales.

### 🔹 Objetivo General

Diseñar y desarrollar una plataforma web funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, ofreciendo una experiencia confiable, fácil de usar y centrada en la seguridad de los datos.

### 🔹 Objetivos Específicos

- Diseñar la estructura visual y funcional del sistema, priorizando la experiencia del usuario.

- Implementar un módulo de registro, inicio de sesión y gestión de usuarios (dueños y paseadores).

- Incorporar validaciones y medidas de seguridad para proteger los datos personales.

- Aplicar la metodología Scrum, trabajando en ciclos iterativos (sprints) para garantizar un desarrollo constante y controlado.

- Realizar pruebas de usabilidad y recopilar retroalimentación de usuarios reales.

- Planificar mejoras y nuevas funciones a implementar en versiones futuras del sistema.

## 2. Squad y Responsabilidades

| Rol | Integrante | Responsabilidades |
| --- | --- | --- |
| Scrum Master | Mateo Sepúlveda | Coordina las reuniones diarias, gestiona la planificación de los sprints, elimina impedimentos y asegura el cumplimiento de la metodología ágil. |
| Backend Developer | Mario Benedetti | Desarrolla la lógica del sistema, la base de datos y las APIs que permiten el intercambio seguro de información. |
| Frontend Developer | Jois Rosales | Diseña e implementa la interfaz del usuario, asegurando una experiencia clara, accesible y agradable. |

## 3. Mapeo Mental y de Actores – Mapas de Inicio

Actores involucrados:

- Dueños de mascotas: buscan una forma rápida y segura de contratar paseadores.

- Paseadores: ofrecen sus servicios y necesitan visibilidad y credibilidad.

- Administrador del sistema: mantiene el orden, revisa perfiles y gestiona usuarios.

- Comunidad digital: potenciales nuevos usuarios atraídos por redes sociales o recomendaciones.

Intereses y nivel de influencia:

- Dueños → Alta influencia (usuarios principales).

- Paseadores → Media-alta (oferta del servicio).

- Administrador → Alta (control y gestión del sistema).

El mapa inicial nos permitió visualizar cómo se conectan estos actores, sus motivaciones y las interacciones necesarias para que la plataforma funcione de forma fluida.

4. Product Goal

Crear una plataforma digital segura y confiable que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, ofreciendo una experiencia fluida que promueva el bienestar animal y la confianza entre usuarios.

## 5. Visión del Proyecto – Visión y Cuatro Pilares

Visión:
 Ser la plataforma líder en servicios de paseo de mascotas, promoviendo la confianza, el bienestar animal y la digitalización responsable.

Cuatro pilares del proyecto:

- Valor para el cliente: mejorar la calidad de vida de los dueños y sus mascotas.

- Factibilidad técnica: utilizar herramientas modernas, seguras y sostenibles.

- Impacto organizacional: generar oportunidades laborales y confianza digital.

- Sostenibilidad: asegurar que el producto pueda crecer e incorporar nuevas funciones en el tiempo.

## 6. Visión del Alcance – Impact Mapping

Objetivo principal:
 Conectar de manera eficiente a dueños de mascotas con paseadores mediante una plataforma web confiable.

Actores y acciones principales:

- Dueño: crea cuenta, busca paseadores y agenda servicios.

- Paseador: crea perfil, gestiona su disponibilidad y acepta solicitudes.

- Administrador: controla el correcto funcionamiento del sistema.

Entregables del MVP:

- Registro y autenticación de usuarios.

- Listado de paseadores y búsqueda por ubicación.

- Agenda básica de paseos.

- Panel de administración.

## 7. Épicas

- Gestión de usuarios: creación, inicio de sesión y roles.

- Gestión de paseadores: perfiles, disponibilidad y calificaciones.

- Gestión de paseos: solicitudes, confirmaciones y seguimiento.

- Seguridad: validación, cifrado y protección de datos.

- Administración: supervisión y mantenimiento del sistema.

## 8. Historias de Usuario

| ID | Historia de Usuario |
| --- | --- |
| HU1 | Como dueño de mascotas, quiero registrarme en la plataforma para solicitar paseos. |
| HU2 | Como paseador, quiero crear un perfil para ofrecer mis servicios. |
| HU3 | Como dueño, quiero ver un listado de paseadores cercanos para elegir uno adecuado. |
| HU4 | Como usuario, quiero iniciar sesión de forma segura para acceder a mis datos. |
| HU5 | Como administrador, quiero poder gestionar usuarios y servicios para mantener la plataforma ordenada. |

## 9. Product Backlog Priorizado

| Prioridad | ID | Historia | Esfuerzo | Sprint |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Alta | HU1 | Registro de usuario | 5 | Sprint 1 |
| Alta | HU2 | Registro de paseador | 5 | Sprint 1 |
| Alta | HU4 | Inicio de sesión seguro | 3 | Sprint 2 |
| Media | HU3 | Listado de paseadores | 8 | Sprint 3 |
| Media | HU5 | Gestión administrativa | 13 | Sprint 4 |
| Baja | - | Mejora de experiencia y pruebas finales | 8 | Sprint 5 |

## 10. Definición de Entregables, User Story Mapping y Release Planning

Entregables por Sprint:

| Sprint | Entregables | Enfoque Principal |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | Registro de usuarios y paseadores | Creación de estructura base y BD |
| Sprint 2 | Inicio de sesión y validaciones | Seguridad y flujo de autenticación |
| Sprint 3 | Listado de paseadores y búsqueda | Experiencia de usuario y visualización |
| Sprint 4 | Panel de administración y control | Gestión interna del sistema |
| Sprint 5 | Pruebas finales y optimización | Mejora continua y presentación del MVP |

User Story Mapping:

- Inicio de sesión / Registro → acceso y roles.

- Gestión de paseos → búsqueda y contratación.

- Administración → gestión de usuarios y servicios.

Release Planning:

- Versión 1.0 (MVP): funcionalidades básicas completas.

- Versión 2.0: integración de pagos y notificaciones.

- Versión 3.0: mejora visual y optimización general.

## 11. Arquitectura

Frontend: Nos decidimos por React junto con Tailwind CSS. Sus clases predefinidas pero muy flexibles, nos facilitó el desarrollo de una interfaz atractiva, funcional y responsiva.

Backend: Para el desarrollo del backend optamos por Node.js junto con el framework Express, lo que nos permitió crear una API REST robusta, modular y segura. La base de datos utilizada fue PostgreSQL, elegida por su rendimiento y confiabilidad en entornos productivos. Además, el servidor se desplegó en Railway, lo que facilitó el trabajo colaborativo y evitó la necesidad de ejecutar el backend de forma local, garantizando un entorno accesible, estable y con despliegue continuo.

## 12. Valor económico

Nuestro proyecto por ahora solo posee los pagos de los paseos en los que el paseo más corto cuesta $10.000, de ahí en adelante por cada media hora aumenta $5.000 hasta llegar al límite, si un dueño desea pasear a más de una mascota en un paseo (con un máximo de 3 mascotas de un mismo dueño por paseo), por cada mascota agregada el paseo costará $5.000. El paseador se quedará con el 25% del costo del paseo, por ejemplo en caso de un dueño pedir un paseo de media hora, el paseador recibirá $2.500 pesos y nosotros los otros $7.500.

En una futura actualización pensamos agregar un sistema de suscripción el cual funcione como un 25% de descuento a todos los paseos, en el mismo caso del paseo de media hora, el dueño pagaría $7.500 pesos, de estos $2.500 serían del paseador y los otros $5.000 de nosotros, la suscripción costará un aproximado de $12.000 pesos y el descuento afectará al pago total que recibiremos nosotros, el pago que recibe el paseador no se verá afectado por el descuento.