## Daily Meeting – Día 2

- Mateo (Scrum Master):

  - Ayer: Coordiné la definición de requerimientos y armé el Scrum Board.

  - Hoy: Revisar avance en backend y frontend.

  - Impedimento: Ninguno.

- Mario (Backend):

  - Ayer: Configuré la base de datos inicial.

  - Hoy: Comenzar con validación de correos únicos para usuarios.

  - Impedimento: Problema menor con permisos en la BD.

- Jois (Frontend):

  - Ayer: Diseñé prototipo de formulario de registro de usuario.

  - Hoy: Implementar el formulario en la aplicación.

  - Impedimento: Ninguno.

## Daily Meeting – Día 4

- Mateo (Scrum Master):

  - Ayer: Revisé tareas en progreso y organicé backlog.

  - Hoy: Asegurar que backend entregue datos a frontend.

  - Impedimento: Ninguno.

- Mario (Backend):

  - Ayer: Terminé validación de correo duplicado en BD.

  - Hoy: Empezar con la lógica de login (HU6).

  - Impedimento: Error con librería de seguridad bcrypt.

- Jois (Frontend):

  - Ayer: Implementé UI de formulario de registro.

  - Hoy: Diseñar la pantalla de login.

  - Impedimento: Necesito endpoints del backend listos.

## Daily Meeting – Día 6

- Mateo (Scrum Master):

  - Ayer: Hice seguimiento de tareas en Testing.

  - Hoy: Coordinar revisión conjunta de login.

  - Impedimento: Ninguno.

- Mario (Backend):

  - Ayer: Terminé la lógica de login con validación de credenciales.

  - Hoy: Revisar integración con frontend.

  - Impedimento: Ninguno, librería reemplazada con éxito.

- Jois (Frontend):

  - Ayer: Avancé en UI de login.

  - Hoy: Conectar formulario de login con backend.

  - Impedimento: Necesito endpoint de login estable.

## Daily Meeting – Día 8

- Mateo (Scrum Master):

  - Ayer: Revisé ajustes de horas en el Sprint Backlog.

  - Hoy: Coordinar pruebas integradas.

  - Impedimento: Ninguno.

- Mario (Backend):

  - Ayer: Integré login y registro con BD.

  - Hoy: Probar registro de paseadores.

  - Impedimento: Validación de disponibilidad aún pendiente.

- Jois (Frontend):

  - Ayer: Conecté formulario de login con backend.

  - Hoy: Finalizar interfaz de registro de paseadores.

  - Impedimento: Ninguno.

## Daily Meeting – Día 10

- Mateo (Scrum Master):

  - Ayer: Preparé la reunión de Sprint Review.

  - Hoy: Presentar funcionalidades al Product Owner.

  - Impedimento: Ninguno.

- Mario (Backend):

  - Ayer probé las validaciones de registro y login.

  - Hoy: Realizar demo del backend al equipo.

  - Impedimento: Ninguno.

- Jois (Frontend):

  - Ayer: Ajusté pantallas de registro y login.

  - Hoy: Realizar pruebas de usabilidad con el equipo.

  - Impedimento: Ninguno.