Objetivo del Sprint:
 Implementar las funcionalidades iniciales del MVP: registro de usuarios, registro de paseadores e inicio de sesión seguro.

Historias de Usuario incluidas:

- HU1: Registro de dueño de mascota

- HU2: Registro de paseador

- HU6: Inicio de sesión seguro

Tareas principales:

- Diseñar formularios de registro (UI).

- Implementar validaciones de campos obligatorios y correos duplicados.

- Configurar base de datos para almacenar usuarios/paseadores.

- Implementar lógica de inicio de sesión con validación de credenciales.

- Pruebas iniciales de los flujos de registro e inicio de sesión.

Duración del Sprint: 3 semanas.

Equipo:

- Mateo (Scrum Master)

- Mario (Backend)

- Jois (Frontend)