Columnas: To Do- In Progress - Done

| Historia | Tarea | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| HU3 | Crear endpoint para obtener listado de paseadores | Mario | Done |
| HU3 | Diseñar vista de listado de paseadores en frontend | Jois | In Progress |
| HU4 | Implementar autenticación JWT en backend | Mario | Done |
| HU4 | Conectar login del frontend con backend | Jois | In Progress |
| HU4 | Probar flujo completo de autenticación | Todo el equipo | To Do |
| HU7 | Documentar arquitectura del sistema (frontend–backend–BD) | Mateo | Done |
| HU7 | Justificar elección de tecnologías (Node.js, SQLite, Ionic) | Mateo | Done |