Objetivo del Sprint:
Consolidar la comunicación entre el frontend y el backend, documentar la arquitectura del sistema y reforzar la seguridad del proyecto a través de una estructura desacoplada y segura.

### Historias seleccionadas:

- HU3: Listado de paseadores disponibles

- HU4: Inicio de sesión con autenticación segura

- HU7: Documentación de arquitectura y conexión a base de datos

Tareas principales:

- Diseñar endpoints REST seguros.

- Conectar frontend con backend.

- Implementar autenticación JWT.

- Integrar cifrado de contraseñas (bcrypt).

- Diseñar vista del listado de paseadores.

- Probar flujo completo de registro e inicio de sesión.

- Documentar la arquitectura del sistema.

- Justificar las tecnologías utilizadas.

Duración del Sprint: 2 semanas.

Equipo:

- Mateo (Scrum Master)

- Mario (Backend)

- Jois (Frontend)