w}

Guía1. Definición Proyecto APT

Asignatura Capstone

- PARTE I

1. Antecedentes Personales

A continuación, se presenta una tabla en la que debes completar la información solicitada.

| Nombre estudiante | - Mateo Sepúlveda - Mario Benedetti - Jois Rosales |
| --- | --- |
| Rut | - Mateo: 21.338.724-3 - Mario: 21360424-4 - Jois: 25464008-5 |
| Carrera | Ingeniería en Informática |
| Sede | Plaza Norte |

2. Descripción Proyecto APT

En la descripción debes señalar brevemente el nombre de tu proyecto APT y las competencias del perfil de egreso que vas a poner en práctica. Si en tu carrera están definidas las áreas de desempeño, también menciona a qué áreas de desempeño está vinculado el proyecto.

| Nombre del proyecto | Paws At Route |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | -Ciberseguridad -Análisis y modelo de datos -Gestión de proyectos -Programación de Software -Metodologías ágiles |
| Competencias | -Comunicación efectiva -Trabajo en equipo -Adaptabilidad -Perseverancia |

3. Fundamentación Proyecto APT

A continuación, se presentan distintos campos que debes completar con la información solicitada. Esta sección busca que describas en detalle tu proyecto y justifiques su relevancia y pertinencia.

| Relevancia del proyecto APT | Nuestro proyecto tiene como objetivo ayudar a la comunidad que posee mascotas y no tiene el tiempo para pasearlas, Paws At Route está pensado para ser algo novedoso, puesto que una página web en la que puedas contratar un servicio de paseo de mascotas es algo inexplorado en este país, esto se llevaría a cabo en toda la región Metropolitana de Santiago, esta sería promocionada por redes sociales (principalmente Instagram y TikTok) Todo esto con el fin de, como anteriormente mencionamos, ayudar a todas esas personas que no tienen la posibilidad de pasear a sus mascotas, dándoles alivio y tranquilidad, puesto que sus mascotas están siendo paseadas y cuidadas de manera correcta en vez de estar en casa encerradas y con posible estrés. |
| --- | --- |
| Descripción del Proyecto APT | El proyecto tiene como objetivo crear una plataforma digital donde los usuarios puedan contratar servicios de paseo de mascotas de manera rápida y segura. Nuestro enfoque se centra en abordar el problema identificado mediante el diseño de un sitio web fácil de usar, el desarrollo de una red confiable de paseadores capacitados y el uso de estrategias de marketing digital para llegar a nuestro público objetivo. |
| Pertinencia del proyecto con el perfil de egreso | Como grupo nos centramos en crear soluciones innovadoras que ayuden a la gente a tener una vida más tranquila, utilizando tecnología. El proyecto Paws At Route refleja estos intereses al ofrecer un servicio práctico y accesible de paseo de mascotas, lo cual corresponde a una necesidad común en Huechuraba. El proyecto contribuirá a nuestro desarrollo como grupo y de manera personal de manera profesional al permitirnos mejorar nuestras habilidades en gestión de proyectos y desarrollo web. |
| Relación con los intereses profesionales | Nuestros intereses profesionales están enfocados en la innovación, la tecnología y el bienestar de las personas. Buscamos crear soluciones prácticas que mejoren el día a día de las personas a través de servicios accesibles y eficaces. El proyecto Paws At Route se alinea perfectamente con estos intereses, ya que propone una plataforma digital innovadora que conecta a dueños de mascotas con paseadores profesionales. Este servicio responde a una necesidad real y actual, lo que lo convierte en una solución práctica y accesible para las personas. |
| Factibilidad de desarrollo del Proyecto APT | Creemos que es posible desarrollar el Proyecto APT porque, con el tiempo y los recursos que tenemos durante el semestre, podemos organizar el trabajo de manera eficiente. Las semanas asignadas nos darán el espacio para avanzar en cada parte del proyecto, y las herramientas digitales que tenemos para crear la página web y hacer marketing facilitarán mucho la implementación. Los materiales que necesitamos son bastante accesibles, como la creación del sitio web, la promoción en redes y la contratación de paseadores. Además, el crecimiento del mercado de servicios para mascotas y la comunidad activa de La Región Metropolitana nos dan una buena base para arrancar. También sabemos que hay desafíos, como la competencia y la confianza que debemos generar. Pero creemos que, al ofrecer un servicio de calidad, con paseadores capacitados y haciendo campañas de marketing cercanas, podemos conectar bien con los dueños de mascotas. También planeamos hacer pruebas piloto para asegurarnos de que todo funcione bien antes de lanzar el servicio oficialmente. |

- PARTE II

4. Objetivos

En este apartado debes definir objetivos generales y específicos del Proyecto APT. Es importante aclarar que los objetivos se deben plantear en forma clara, concisa y sin dar mayores explicaciones, es decir, deben entenderse por sí solos. Se sugiere redactarlos utilizando un verbo en infinitivo, pues ello obliga a precisar acciones concretas.

| Objetivo general | Diseñar, desarrollar y validar un MVP de plataforma web que conecte dueños de mascotas con paseadores en la Región Metropolitana, asegurando usabilidad, trazabilidad del servicio y condiciones básicas de ciberseguridad. |
| --- | --- |
| Objetivos específicos | - Prototipar y evaluar la usabilidad de la plataforma con dueños y paseadores. - Implementar un MVP con registro de usuarios, gestión de paseos y seguimiento básico del servicio. - Incorporar medidas esenciales de ciberseguridad para la protección de datos y credenciales. - Difundir el proyecto mediante campañas en redes sociales para captar usuarios tempranos. |

5. Metodología

En el siguiente apartado deberás describir la metodología, propia de tu disciplina, que utilizarás para resolver el proyecto APT antes descrito, incluyendo las etapas y métodos de trabajo.

Descripción de la Metodología

El proyecto se llevará a cabo aplicando la metodología ágil Scrum, la cual nos permitirá gestionar el trabajo en iteraciones (sprints) que son cortas. Este enfoque hace más fácil organizar las tareas, recibir feedback pronto y permiten que el producto se vaya mejorando de forma continua hasta alcanzar el MVP que habíamos planificado. Las etapas que se llevarán a cabo son las siguientes: - Diseño de prototipos de baja y alta fidelidad, haciendo pruebas de usabilidad tempranas. - Desarrollo del MVP de forma incremental en sprints, integrando funcionalidades para el registro, la gestión y el seguimiento de los paseos. - Implementación de las medidas de ciberseguridad básicas (protección de datos y credenciales, etc). - Cierre del proyecto: medición del rendimiento, aprendizajes y propuesta de continuidad. Roles y responsabilidades - Mateo Sepúlveda - Scrum Master: Facilitar la metodología, remover los impedimentos y asegurar el cumplimiento de los principios ágiles. - Mario Benedetti - Development Team(Backend): Responsable del diseño y construcción de la arquitectura del sistema, desarrollo de la lógica de negocio, la gestión de las bases de datos y la integración de los servicios que garanticen el correcto funcionamiento de la plataforma. - Jois Rosales – Development Team(Frontend): Responsable del desarrollo de la interfaz de usuario, garantizando que el diseño sea intuitivo, accesible y funcional. Implementa prototipos, valida la usabilidad y conecta la experiencia visual con la lógica del backend.

6. Evidencias

A continuación, describe qué evidencias serán evaluadas en el informe de avance y en el informe final de tu proyecto APT. Estas evidencias deben ser acordadas con tu docente. Se entenderá por evidencia los productos que se desarrollen durante el proyecto y cuyo propósito sea visibilizar o documentar cómo se ha implementado el trabajo.

| Tipo de evidencia (avance o final) | Nombre de la evidencia | Descripción | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Avance | Informe de avance (1.5_APT122_Sumativa Avance Fase1_.docx) | Informe + presentación del proyecto a realizar durante el semestre. |  |
| Avance | Informe de avance (2.5_APT122_Sumativa Avance Fase2_.docx) | Permite verificar progreso y ajustar el rumbo del proyecto. |  |
| Final | Informe final (2.7_APT122_Sumativa Final Fase2_.docx) | Evidencia principal del cumplimiento de objetivos y entrega del producto. |  |
| Final | Presentación Exámen (3.4_APT122_SumativaFase3.docx) | Exposición en la cuál se medirá estrictamente el desempeño del MVP que se desarrolló durante el semestre. |  |

7. Plan de Trabajo

En la siguiente tabla define la planificación de tu Proyecto APT de acuerdo a lo requerido.

| Plan de Trabajo Proyecto APT |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| Comunicación efectiva / Gestión de proyectos | Definición y levantamiento de requerimientos | Revisión de la problemática, definición del MVP y requerimientos iniciales | Documentación, reuniones de equipo, Google Docs | Semanas 1-2 | Mateo Sepúlveda (Scrum Master) | Puede haber ajustes en los requerimientos según retroalimentación inicial |
| Adaptabilidad / Trabajo en equipo | Diseño de prototipos (baja y alta fidelidad) | Creación de prototipos y pruebas de usabilidad con usuarios iniciales | Figma, Canva, feedback de usuarios | Semanas 2-4 | Jois Rosales (Frontend) | Se requiere coordinación con backend para futuras integraciones |
| Programación de software / Perseverancia | Desarrollo backend | Construcción del sistema base, APIs y gestión de datos | Django + Python | Semanas 3-8 | Mario Benedetti (Backend) | Posibles retrasos por configuración inicial de la base de datos |
| Programación de software / Análisis de datos | Desarrollo frontend | Implementación de interfaz y conexión con backend. | React + Tailwind CSS | Semanas 4-9 | Jois Rosales (Frontend) | Depende del avance del backend |
| Trabajo en equipo | Integración y pruebas incrementales | Validación conjunta de backend y frontend | Servidor local, Postman, testers internos | Semanas 7-10 | Todo el equipo | Puede requerir iteraciones rápidas. |
| Ciberseguridad | Implementación de medidas de seguridad. | Incorporación de validación de credenciales y cifrado básico | Librerías de seguridad | Semanas 9-11. | Mario Benedetti (Backend) | Debe cumplir con estándares mínimos de protección |
| Comunicación efectiva / Metodologías ágiles | Marketing digital y difusión en redes | Promoción del servicio en Instagram y TikTok | Redes sociales, Canva, métricas de RRSS | Semanas 10-13 | Mateo Sepúlveda (Scrum Master) | Depende de la coordinación de publicaciones |
| Adaptabilidad | Testeo y retroalimentación | Ejecución de testeo con usuarios reales | Plataforma desarrollada, feedback en línea | Semanas 12-14 | Todo el equipo | Puede arrojar correcciones al MVP |
| Gestión de proyectos | Informe final y presentación examen | Redacción del informe final y defensa del proyecto | Documentación, PowerPoint | Semanas 15-17 | Todo el equipo | Evaluación clave del semestre |

8. Carta Gantt

Busca un formato de Carta Gantt que te acomode y organiza en este las actividades planificadas en el punto anterior considerando el periodo asignado para el desarrollo de tu Proyecto APT. Debes mantener la temporalidad del periodo académico en el desarrollo de las tres fases que contempla la Asignatura de Portafolio de Título.

| Actividad | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 |  | S 17 | S 18 |
| Definición de requerimientos | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Diseño de prototipos |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo backend |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo frontend |  |  |  | X | X | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Integración y pruebas |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ciberseguridad |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marketing digital |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| Testeo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |
| Informe final y examen |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  | X | X |

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.