Guía3. Informe final Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamentes las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso. A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

| Nombre del proyecto | Paws At Route |
| --- | --- |
| Área (s) de desempeño(s) | Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas |
| Competencias | Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos. |

| Contenidos del informe final |  |
| --- | --- |
| 1. Relevancia del proyecto APT | Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital. |
| 2. Objetivos | ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados. |
| 3. Metodología | Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3. |
| 4. Desarrollo | Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil. |
| 5. Evidencias | Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts. |
| 6. Intereses y proyecciones profesionales | El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico. |

| Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. |
| --- |
| Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. | Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. |
| Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. | Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. |
| Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. | Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. |
| Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. | Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. |
| Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. | Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. |
| Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. | Nombre del proyecto; Paws At Route. Área (s) de desempeño(s); Desarrollo de Software y Programación, Gestión de Proyectos Informáticos, Ciberseguridad y Arquitectura de Sistemas. Competencias; Diseñar, desarrollar y evaluar soluciones informáticas que respondan a necesidades reales del entorno social y laboral, de igual manera aplicar metodologías ágiles y buenas prácticas de ingeniería de software, fomentando la colaboración y mejora continua e implementar medidas de ciberseguridad que garanticen la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los datos.. Contenidos del informe final. 1. Relevancia del proyecto APT; Paws At Route busca resolver la falta de tiempo de los dueños de mascotas para pasearlas. El proyecto se desarrolla en la Región Metropolitana de Chile, conectando a dueños con paseadores verificados mediante una aplicación móvil segura y confiable. El cambio de plataforma web a app móvil surge como respuesta a las tendencias actuales de uso y mejora la accesibilidad del servicio. El aporte principal es una solución tecnológica con impacto social, aplicando principios de ingeniería y seguridad digital.. 2. Objetivos; ### Objetivo General Desarrollar una aplicación móvil funcional que conecte a dueños de mascotas con paseadores verificados, garantizando la seguridad de la información y la facilidad de uso, aplicando metodologías ágiles y principios de ingeniería de software. ### Objetivos Específicos - Diseñar la arquitectura técnica del sistema y sus módulos principales. - Implementar los procesos de registro, autenticación y gestión de usuarios. - Incorporar buenas prácticas de ciberseguridad (JWT, bcrypt, roles). - Documentar las decisiones técnicas del proyecto. - Probar y validar las funcionalidades en entornos controlados.. 3. Metodología; Se ha estado utilizando la metodología Scrum. Cada sprint tuvo planificación, desarrollo, pruebas y revisión. Scrum fue pertinente por su flexibilidad, control del avance y adaptación a cambios, como el paso de web a app móvil en el Sprint 3.. 4. Desarrollo; Etapas principales: - Sprint 1: Registro de usuarios y paseadores. - Sprint 2: Integración backend–frontend y autenticación segura. - Sprint 3: Migración a aplicación móvil y separación web–app. Facilitadores: Trabajo colaborativo, buena comunicación y dominio de herramientas (GitHub, Ionic, Trello). Dificultades: Problemas de compatibilidad en la migración móvil y ajustes de API. Ajustes: Optimización del diseño, configuración de endpoints y documentación del nuevo entorno móvil.. 5. Evidencias; Código en GitHub con commits por sprint. Capturas de la app móvil (login, registro, listado). Documentación técnica y de arquitectura. Registros de reuniones diarias y burndown charts.. 6. Intereses y proyecciones profesionales; El proyecto ha estado fortaleciendo nuestros conocimientos en desarrollo móvil y web, arquitectura y seguridad. Nos permitió comprender cómo adaptar un sistema web a un entorno móvil, manteniendo su estructura segura. A futuro, deseamos seguir perfeccionándonos en ciberseguridad y desarrollo de aplicaciones móviles, integrando soluciones reales con impacto social y tecnológico.. |