### Objetivo del Sprint:

Migrar la plataforma web a una aplicación móvil funcional, mejorar la seguridad entre capas y documentar la nueva arquitectura del sistema.
 Además, establecer que la versión web quede reservada únicamente para el administrador.

### Historias seleccionadas:

- HU8: Migración de la aplicación web a entorno móvil.

- HU9: Separación entre frontend (app móvil) y backend (API REST segura).

- HU10: Documentación de arquitectura, conexión con base de datos y medidas de ciberseguridad.

- HU11: Versión web solo para administrador.

### Tareas principales:

- Configurar el entorno de desarrollo móvil con Ionic.

- Ajustar diseño y navegación en formato app.

- Documentar la comunicación entre app, backend y base de datos.

- Implementar autenticación JWT en la app.

- Crear dashboard web solo para el administrador.

- Probar y validar la conexión segura.

Duración del Sprint: 2 semanas.

Equipo:

- Mateo (Scrum Master)

- Mario (Backend)

- Jois (Frontend)